Ч~ВАШ РЕСПУБЛИКИН

МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧ+

ХУШУ

__20.12.2006_____  ___362-р__№

Шупашкар хули

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__20.12.2006__ №__362-р __

г. Чебоксары

1. В целях организации строительства полигона для твердых бытовых отходов для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов г. Чебоксары образовать рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий по организации строительства полигона для твердых бытовых отходов для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов 
г. Чебоксары (далее – План мероприятий) согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать:

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и закрытому акционерному обществу «Институт «Чувашгипроводхоз» принять активное участие в выполнении Плана мероприятий;

органам местного самоуправления гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района принять активное участие в выполнении и финансировании предусмотренных Планом мероприятий работ.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

5. Признать утратившими силу распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2002 г. № 250-р, от 19 марта 2003 г. № 100-р.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						          С.Гапликов

Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от  20.12.2006  № 362-р

(приложение № 1)

### Состав

рабочей группы по организации строительства полигона для твердых 
бытовых отходов для гг. Чебоксары,  Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов 
г. Чебоксары

| Дринев С.Э. | – | министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (руководитель рабочей группы) |
| --- | --- | --- |
| Гончаров А.Н. | – | министр градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Емельянов Н.И. | – | глава г. Чебоксары (заместитель руководителя рабочей группы, по согласованию) |
| Юшин Е.В. | – | заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (заместитель руководителя рабочей группы) |
| Алексеев И.А. | – | директор закрытого акционерного общества «Институт «Чувашгипроводхоз» (по согласованию) |
| Андреев В.В. | – | глава г. Новочебоксарска (по согласованию) |
| Бухарин Р.Р. | – | начальник отдела энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| Глотов С.И. | – | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной реформы Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Князев А.П. | – | глава Чебоксарского района (по согласованию) |
| Косачев В.А. | – | руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике (по согласованию) |
| Некряченко С.Г. | – | руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Чувашской Республике (по согласованию) |
| Петьков В.Н. | – | председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Работаев Е.Ф. | – | руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике (по согласованию) |
| Стальская А.М. | – | министр имущественных и земельных отношений Чувашской Республики. |

____________

Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 20.12.2006  № 362-р

(приложение № 2)

### План мероприятий

по организации строительства полигона для твердых бытовых отходов 
для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района и рекультивации существующего объекта размещения отходов г. Чебоксары

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор места размещения полигона для твердых бытовых отходов (далее – ТБО) для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района | члены рабочей группы | январь 2007 г. |
| 2. | Проведение геологических и гидрогеологических изысканий на выбранном участке под размещение полигона ТБО | Минприроды Чувашии, ОАО «Чувашгипроводхоз»* | январь 2007 г. |
| 3. | Обследование земельного участка и его отвод под проектирование полигона ТБО | администрация Чебоксарского района* | январь –февраль 2007 г. |
| 4. | Разработка технического задания на проектирование полигона ТБО для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района | Минстрой Чувашии, члены рабочей группы | 25 января 2007 г. |
| 5. | Разработка проекта строительства полигона ТБО для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района с прохождением всех согласований и экспертиз | администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района* | апрель 2007 г. |
|  | 5.1. Разработка проекта строительства полигона ТБО |  | март 2007 г. |
|  | 5.2. Прохождение согласований и экспертиз проекта строительства полигона ТБО |  | апрель 2007 г. |
| 6. | Строительство нового полигона ТБО для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района | администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района | IV квартал 2007 г. |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары | Минстрой Чувашии, члены рабочей группы | март 2007 г. |
| 8. | Разработка проекта рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары с прохождением всех согласований и экспертиз | администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района | июль 2007 г. |
|  | 8.1. Разработка проекта рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары |  | июнь 2007 г. |
|  | 8.2. Прохождение согласований и экспертиз проекта рекультивации существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары |  | июль 2007 г. |
| 9. | Рекультивация существующего объекта размещения ТБО г. Чебоксары | администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района | IV квартал 2008 г. |

_____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями.

____________