| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ТĂВАЙ РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ТĂРМĂШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН ПУÇЛĂХĚ ЙЫШĂНУ «31» январь 2012 № 13 Тǎрмǎш ялě |  | ГЛАВА ТУРМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «31» января 2012 № 13 село Турмыши |

Об организации противопожарного водоснабжения

на территории Турмышского сельского поселения

В целях улучшения противопожарного водоснабжения на территории Турмышского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить перспективный план по улучшению противопожарного водоснабжения на 2012-2016 годы. (Приложение № 1).

2.Утвердить список противопожарного водоснабжения закрепленных за организациями, учреждениями и объектами всех форм собственности (Приложение № 2).

3.Утвердить перечень объектов, на которых в случае возникновения аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды с водопроводной сети возможна заправка воды подразделениями пожарной охраны. (Приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Турмышского

сельского поселения                                                                                      В.В.Разин

Приложение № 1

к постановлению главы

Турмышского сельского

поселения

от 31.01.2012 г. № 13

Перспективный план

по улучшению противопожарного водоснабжения на 2012-2016 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | Отм. о выполн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудовать подъезд к пруду на территории с.Турмыши | администрация сельского поселения | июнь 2012 |  |
| 2 | Замена водонапорной башни в д.Латышево оборудовать устройством для забора воды в любое время года | администрация сельского поселения | май 2012 года |  |
| 3 | Очистка дорог, подъездных путей от снега в зимнее время к водопроводным башням и пожарным гидрантам. | администрация сельского поселения | постоянно в зимнее время |  |
| 4. | Установка указателей в местах расположения гидрантов и пожарных резервуаров | администрация сельского поселения | август 2012 года |  |
| 5. | Своевременный ремонт водоколонок, пожарных гидрантов, водопроводных башен. | администрация сельского поселения | по мере необходимости |  |
| 6. | На всех прудах, расположенных вблизи населенных пунктов оборудовать незамерзающие проруби | администрация сельского поселения | постоянно в зимнее время |  |

Приложение № 2

к постановлению главы

Турмышского сельского

поселения

от 13.01.2012 г. № 13

СПИСОК

Закрепленных пожарных гидрантов, кранов и водоемов за  организациями,

учреждениями и объектами всех форм собственности

| № п/п | Наименование противопожарного водоснабжения | количество | за кем закреплено ППВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные гидранты | 42 | администрация с/п |
| 2 | Пожарные резервуары | 8 | администрация с/п |
| 3 | Пруд | 1 | администрация с/п |

Приложение № 3

к постановлению главы

Турмышского сельского

поселения

от 31.01.2012 г № 13

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, на которых в случае возникновения аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды с водопроводной сети возможна заправка воды подразделениями пожарной охраны

| № п/п | Наименование объекта | Объем, куб.м. | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подземные пожарные емкости в с.Турмыши | 50 | 4 |
| 2. | Подземные пожарные емкости в с.Турмыши | 25 | 3 |
| 3 | Пруд на территории с.Турмыши |  | 1 |