| Чăваш Республики Муркаш район администрацие ЙЫШĂНУ _______ 2011 ç. №________ Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрации Моргаушского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.09.2011 г № 1041 с.Моргауши |
| --- | --- | --- |

Об утверждении перечня основных

мероприятий по подготовке автомобильных дорог

общего пользования муниципального  значения к

эксплуатации в зимний период 2011-2012 г.г.

В целях содержания в надлежащем состоянии территории населённых пунктов и  муниципальных автомобильных дорог в зимний период 2011-2012 годов.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Моргаушском районе к эксплуатации в зимний период 2011-2012 г.г. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на УКС, архитектуры и ЖКХ администрации района.

| Глава администрации Моргаушского района | Ю.А.Иванов |
| --- | --- |

Исп. Звонков Н.Л

62-4-39

УТВЕРЖДЕН

Постановлением глав администрации

Моргаушского района   от 30.09.2011г № 1041

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Моргаушском районе к эксплуатации в зимний период 2011-2012 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог, имущественного комплекса и предприятий, занятых на содержании автодорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | ОАО ДЭП-146 ООО ПГС-1 ОАО ПМК «Водстрой» |
|  | -по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | ДО 10.10.2011г |  |
|  | -по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 01.11.2011г |  |
|  | -по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли; | до 11.10.2011г. |  |
|  | -по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50% | ДО 20.10.201 г. |  |
|  | 80% | ДО 01.11.2011 г. |  |
|  | 100% | ДО 15.11.2011г. |  |
|  | -по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 01.11.2011 г. |  |
|  | -по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | ДО 15.10.2011 г. |  |
|  | -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | ДО 20.11.2011 г. |  |

|  | -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 15.10.2011 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Представить в Управление автомобильных дорог Минстроя Чувашии сведения об объемах ПГМ в разрезе подрядных организаций: необходимых на зимний период 2011-2012 гт, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р; заготовленных, с указанием остатков от прошлого зимнего периода, по состоянию на 01.09.2011г | до 10.10.2011 г. | ОАО ДЭП-146 ООО ПГС-! ОАО ПМК «Водстрой» |
| 3. | Обеспечить ежемесячно, начиная с 1.10.2011 г., представление информации в Минстрой Чувашии до 01.12.2011г. о ходе подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период по форме приложения 3 | ДО 1 числа каждого месяца | ОАО ДЭП-146 ООО ПГС-1 ОАО ПМК «Водстрой» Адм-я райна |
| 4. | Образовать комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог к эксплуатации в зимних условиях. | до 05.10.2011 г | эксплуатационные дорожные организации. Главы сельских поселений |
| 5. | Провести аукцион по содержанию автодорог на 2011 год | ДО до 20.11.2011 г. | Адм-я района, Главы с/п |
| 6. | Очистить улицы населённых пунктов от строительных материалов около домов | до 20.10.2011 г. | Главы сельских поселений |
| 7. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 01.11.2011 г | Эксплуатацион ные дорожные организации |
| 8. | Спланировать грунтовые дороги по улицам населённых пунктов | до 20.10.2011г | Главы сельских поселений |
| 9. | Очистка тротуаров в с.Моргауши и с.Б.Сундырь | до 01.11.2011г. | Эксплуатацион ные дорожные организации МУП ЖКХ «Моргаушское» МУП «Сундырское» ЖКХ |
| 10. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожно-эксплуатационных организаций и сельских поселений | постоянно | Эксплуатационны е дорожные организации Главы с/п |

Главный специалист-эксперт УКС, архитектуры и ЖКХ

# Text boxes

Н.Л.Звонков